生产建设项目水土保持设施自查验收基本情况表

| 项目名称 | 深圳机场公务机二期机库项目 | 行业类别 | 机场工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 深圳市宝安区环境保护与水务局，深宝环水水保备[2018]043号，2018年11月2日 |
| 工程概算总投资 | 7170.32万元 | 其中水土保持投资 | 100.4万元 | 所占比例 | 1.40% |
| 工程实际总投资 | 7617.90万元 | 其中水土保持投资 | 85.53万元 | 所占比例 | 1.12% |
| 工程建设时间 | 2019.6~2020.6 |
| 水土保持方案编制单位 | 江西省水土保持科学研究院 |
| 主体工程设计单位 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 中建科工集团有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 |
| 水土保持监测单位 | / |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
| 水土保持设施运营管理单位 | 深圳市机场（集团）有限公司 |

一、验收意见

（一）引言简述 根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号发布，第24号修改）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）和《深圳市水务局关于规范生产建设项目水土保持设施验收工作的通知》（深水保〔2019〕617号）规定，2020年6月29日上午深圳市机场（集团）有限公司在深圳机场公务机二期机库项目部主持召开了深圳机场公务机二期机库项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位、主体设计单位、水土保持监理、施工等单位的代表共5人，会议成立了验收组（名单附后）。 （二）工程概况 本工程用地为深圳机场公务机二期机库项目用地范围内的新建1栋1层机库大厅及辅助用房，项目红线面积17500m2。 本工程计划于2019年1月开工，于2020年3月完工，实际于2019年6月开工，2020年6月完工，项目总工期12个月。本工程概算总投资为7170.32万元，实际投资为7617.90万元。 （三）防治责任范围 2018年11月2日，《深圳机场公务机二期机库项目水土保持方案报告表》提交至深圳市宝安区环境保护和水务局完成水土保持方案备案（详见深宝环水水保备[2018]043号），水土保持方案确认水土流失防治责任范围为18654m2。 实际水土流失防治责任范围为18645m2，施工过程中未产生临时用地，无额外的扰动面积。 运行期水土流失防治范围为18645m2，为本项目的建设范围。 （四）水土保持设施建设情况 在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，实施了栏挡、排水、沉砂、覆盖及绿化措施。 （五）水土保持投资完成情况 依据《深圳机场公务机二期机库项目水土保持方案报告表》，本项目水土保持概算总投资100.4万元，本工程实际水土保持投资85.83万元，实际完成水土保持投资以竣工决算为准。 （六）工程质量及防治效益 深圳机场公务机二期机库项目水土保持措施设计及布局总体合理，各项工程措施外观整齐，工程质量达到了设计标准，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008），本工程水土流失防治综合评价达标。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 （七）综合结论 验收组认为：建设单位依法编报水土保持方案，实施水土保持方案确定的各项防治措施，完成深圳市水务局批复的防治任务；建成的水土保持设施总体质量合格，水土流失防治指标达到《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）要求，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （八）存在问题及处理意见 应加强对于永久排水沟等水土保持设施的养护及管理工作，确保其后续的正常运行，保证发挥水土保持效益。

二、验收组成员名单

|  | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 丁夏 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 项目负责人 |  |
| 成员 | 曾毅 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 工程师 |  |
|  | 曾嘉炜 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 助理工程师 |  |
|  | 应恩宇 | 江西省水土保持科学研究院 | 项目负责人 |  |
|  | 杨明文 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 项目总监 |  |

三、参加验收会议代表名单

| 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁夏 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 应恩宇 | 江西省水土保持科学研究院 | 项目负责人 |  | 方案编制单位 |
| 曲承宝 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 设计负责人 |  | 主体工程设计单位 |
| 周鹏 | 中建科工集团有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
| 杨明文 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 项目总监 |  | 监理单位 |
| 谢洪 | 深圳市机场（集团）有限公司 |  |  | 水土保持设施运行管理单位 |
| 曾毅 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 工程师 |  | 水土保持设施验收报告编制单位 |

# Text boxes

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称：  深圳机场公务机二期机库项目

建 设 单 位：  深圳市机场（集团）有限公司

建 设 地 点：  深圳市宝安区福永街道宝安机场内

2020年6月29日